| BỘ XÂY DỰNG Số: 335/BXD-TTr V/v trả lời ý kiến cử tri Thành phố Hải Phòng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi:

- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

- Ban Dân nguyện- Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng (theo Công văn số 623/BDN ngày 26/11/2012 của Ban Dân nguyện- Ủy ban thường vụ Quốc hội) với nội dung như sau: “Cử tri rất lo ngại về chất lượng của các công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 Thăng Long – Hà Nội, mặc dù mới được đưa vào sử dụng chưa đầy 2 năm, nhưng nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng như Công viên Hòa Bình, Bảo tàng Hà Nội, mặc dù được đầu tư xây dựng với kinh phí rất lớn. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư tiến hành thanh tra, kiểm tra tổng thể chất lượng các dự án, các công trình xây dựng chào mừng Đại lễ, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cần xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan”.

Sau khi nghiên cứu nội dung mà cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 28/4/2011, Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và 02 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án Công viên Hòa Bình (Quyết định thanh tra số 423/QĐ-BXD). Qua thanh tra, chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị thi công đã cơ bản chấp hành tương đối tốt quy định pháp luật; ngoài ra còn tồn tại một số sai sót như cử tri đã nêu (Kết luận thanh tra số 1684/KL-BXD ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), cụ thể như sau:

Dự án Bảo tàng Hà Nội, trước thời điểm thanh tra một số sai sót như sàn epoxy lối lên xuống cầu thang bị bong rộp, nước thấm vào tầng hầm và một số sai sót khác đã được sửa chữa khắc phục. Trong quá trình thanh tra chưa xuất hiện các hư hỏng khác. Dự án thực hiện cơ bản theo quy định của pháp luật.

Dự án Công viên Hòa Bình còn một số sai sót như sân đường dạo, nền còn bị võng cục bộ gây úng khi trời mưa, hạng mục lan can cầu thuyền, cầu cong, giàn hoa leo làm bằng vật liệu composit đã bị cong, vênh, gãy vỡ một số điểm. Các sai sót này, Bộ Xây dựng kết luận và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu sửa chữa các hư hỏng trên; trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng trên thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Ban QLDA 1000 năm Thăng Long – Hà  Nội và các nhà thầu.

Hiện nay, hai dự án đã được được bàn giao và chuyển sang giai đoạn bảo trì.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng đề nghị Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thông báo để cử tri được biết. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp đối với ngành Xây dựng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c); - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; - Chủ nhiệm VPQH; - Lưu: VT, TTr. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (®· ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |